MVP-Umsetzungsplan

JA ClaimsAssist - Schadenmanagement für die Schenk Unternehmensgruppe

Version 0.1 | Arbeitsgrundlage für MVP-Umsetzung, Entwickler und Projektsteuerung

|  | Zweck dieses Dokuments Dieses Dokument definiert den ersten realistischen Umsetzungsumfang von JA ClaimsAssist. Es übersetzt Lastenheft, Felderkatalog, Schadenarten-Matrix und Wireframes in konkrete Arbeitspakete, Prioritäten, Phasen und Abnahmekriterien. |
| --- | --- |

| Version | Datum | Änderung | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 02.07.2026 | Erster MVP-Umsetzungsplan auf Basis der genehmigten Wireframes v0.3 und Lastenheft v0.5 | Jurijs Agafonovs / JA ClaimsAssist |

# 1. Executive Summary

|  | MVP-Ziel Die erste nutzbare Version soll Schadenfälle strukturiert erfassen, zentral dokumentieren, Unterlagen verwalten, Rollen/Rechte abbilden und die manuelle Bearbeitung durch Schadenmanagement deutlich beschleunigen. KI-Funktionen werden im MVP vorbereitet und in Phase 2 ausgebaut. |
| --- | --- |

| Bereich | Festlegung |
| --- | --- |
| Produktname | JA ClaimsAssist |
| Mandant / erster Anwendungsfall | Schenk Spedition & Transporte GmbH / Schenk Unternehmensgruppe |
| Hauptnutzer | Schadenmanagement, Firmen-Manager, CEO/Geschäftsführung, Dispo/Mitarbeiter, Buchhaltung, Admin |
| MVP-Kern | Login, Benutzer/Rollen, SNR-Schäden, KFS-Schäden, Subunternehmer-Haftbarhaltung, Dokumenten-Upload, Historie, Schadenbetrag, Status, Suche/Dashboard |
| Nicht im MVP | vollautomatischer Versicherungsversand, externes Subunternehmerportal, vollständige OCR-/KI-Automatisierung, API-Schnittstellen zu KRAVAG oder E-Mail-Systemen |

# 2. MVP-Scope

| Kategorie | Inhalt |
| --- | --- |
| Muss im MVP enthalten sein | E-Mail/Passwort-Login, Rollen/Rechte, Firmenzuordnung, Dashboard, SNR-Vorgänge, KFS-Vorgänge, Subunternehmer-Fälle, Dokumenten-Upload, Unterlagenstatus, Historie/Vermerke, Schadenbetrag, Versicherungsdatenfelder, Suche/Filter, Admin-Stammdaten. |
| Soll vorbereitet werden | KI-Unterlagenprüfung, automatische Dokumentenklassifikation, PDF-Generierung, E-Mail-Vorlagen, KRAVAG-Schadennummer-Erkennung, globale Sprachumschaltung DE/EN/RU. |
| Nicht für MVP vorgesehen | externe Logins für Subunternehmer, vollautomatische Deckungsentscheidung, Zahlungsverkehr, Schnittstellen zu KRAVAG, mobile native Apps für iOS/Android als separate Entwicklung. |

# 3. MVP-Module und Priorität

| ID | Modul | Priorität | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Login & Benutzerverwaltung | MVP-Pflicht | E-Mail/Passwort, Passwort-Reset, aktive/inaktive Nutzer, Rollen und Firmenzuordnung. |
| M2 | Dashboard & Suche | MVP-Pflicht | Offene Vorgänge, Filter nach SNR/KFS/Firma/Status/Kennzeichen/Kunde. |
| M3 | Allgemeiner Schaden / SNR | MVP-Pflicht | SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX, Grunddaten, Schadenart, Transportdaten, Status. |
| M4 | KFZ-Schaden / KFS | MVP-Pflicht | KFS-YYYYMMDD-XXX, nur Schenk, PF-ST Kennzeichen, Unfall-/Fahrzeugdaten. |
| M5 | Subunternehmer-Haftbarhaltung | MVP-Pflicht | SNR-Fall mit externer Haftbarhaltung, Frist, Unterlagen und Historie. |
| M6 | Unterlagenmodul | MVP-Pflicht | Upload, Dokumententyp, Status vorhanden/fehlt/zu prüfen, Fallzuordnung. |
| M7 | Betrag & Versicherung | MVP-Pflicht | Schätzung, konkrete Forderung, KRAVAG-Schadennummer, Versicherungsstatus. |
| M8 | Historie / Vermerke | MVP-Pflicht | Manuelle Einträge, Kommunikation, Systemereignisse, Anhänge, Wiedervorlage. |
| M9 | KI-Prüfregeln | Phase 2 | Vollständigkeitsprüfung, Dokumentenklassifikation, Widerspruchshinweise, Zusammenfassungen. |
| M10 | Automatisierung & Export | Phase 3 | PDF-Haftbarhaltung, E-Mail-Vorlagen, Versicherungsbericht, Auswertungen. |

# 4. Roadmap - empfohlene Umsetzungsphasen

| Phase | Titel | Ergebnis | Orientierung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Projekt-Setup | Technologie festlegen, Datenbankmodell finalisieren, Repository/Hosting/Umgebung einrichten, Rollenmodell bestätigen. | 1-2 Wochen |
| Phase 1 | Kern-App MVP | Login, Admin, Firmen/User, Dashboard, SNR/KFS/Subunternehmer-Fälle, Dokumenten-Upload, Historie, Status und Suche. | 4-6 Wochen |
| Phase 2 | KI-Assistenz | Dokumentenklassifikation, Vollständigkeitsprüfung, automatische Zusammenfassung, Warnungen bei Widersprüchen. | 3-5 Wochen |
| Phase 3 | Automatisierung & Export | Haftbarhaltung als PDF, E-Mail-Vorlagen, Meldung an Assekuranz, Reporting, Wiedervorlagen. | 3-5 Wochen |
| Phase 4 | Pilot & Stabilisierung | Test mit echten Fällen, Rechte/Sicherheit prüfen, Optimierung, Schulung, Go-Live-Checkliste. | 2-4 Wochen |

# 5. Arbeitspakete für die Umsetzung

| AP | Paket | Beschreibung | Phase | Prio | Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Projektgrundlage | MVP-Scope einfrieren, offene Punkte priorisieren, technische Zielumgebung festlegen. | Phase 0 | Hoch | MVP-Scope dokumentiert und genehmigt. |
| AP-02 | Datenmodell | Tabellen/Entities für Users, Firmen, Schäden, Dokumente, Historie, Beträge, Versicherungen erstellen. | Phase 0 | Hoch | Datenmodell erstellt und gegen Felderkatalog geprüft. |
| AP-03 | Authentifizierung | Login mit E-Mail/Passwort, Passwort-Reset, Session-Handling, Nutzerstatus. | Phase 1 | Hoch | Nutzer kann sich einloggen und ausloggen. |
| AP-04 | Rollen/Rechte | Rechte-Matrix technisch umsetzen: eigene Firma vs. alle Firmen. | Phase 1 | Hoch | Firmen-Manager sieht nur eigene Fälle; Schadenmanagement sieht alle. |
| AP-05 | Dashboard | Vorgangsliste, KPI-Karten, Filter, Suche nach SNR/KFS/KRAVAG/Kennzeichen/Kunde. | Phase 1 | Hoch | Offene Vorgänge sind filterbar und auffindbar. |
| AP-06 | SNR-Fallanlage | Formular für allgemeine Schäden mit automatischer SNR-Nummer. | Phase 1 | Hoch | SNR wird eindeutig erzeugt und Fall gespeichert. |
| AP-07 | KFS-Fallanlage | Separates KFZ-Modul nur für Schenk mit KFS-Nummer und PF-ST Kennzeichenfeldern. | Phase 1 | Hoch | KFS-Fall kann angelegt und verwaltet werden. |
| AP-08 | Subunternehmer-Fall | Workflow für Haftbarhaltung an Subunternehmer mit Frist und Empfängerdaten. | Phase 1 | Hoch | Subunternehmer-Fall wird als SNR-Fall geführt. |
| AP-09 | Dokumentenmodul | Upload, Dokumenttyp, Status, Zuordnung zu Fall, Preview/Download. | Phase 1 | Hoch | Dokumente sind je Vorgang geordnet verfügbar. |
| AP-10 | Historie | Manuelle Vermerke, Kommunikationspartner, nächster Schritt, Systemeinträge. | Phase 1 | Hoch | Jede wichtige Aktion wird nachvollziehbar dokumentiert. |
| AP-11 | Betrag & Versicherung | Schadenbetrag, Forderung, Selbstzahlung, KRAVAG-Schadennummer, Status. | Phase 1 | Mittel | Beträge und Versicherungsdaten sind speicherbar. |
| AP-12 | KI-Vollständigkeit | Regelbasierter erster Check: vorhandene/fehlende/zu prüfende Unterlagen. | Phase 2 | Hoch | System zeigt je Schadenart fehlende Unterlagen. |
| AP-13 | KI-Dokumentanalyse | Dokumententyp erkennen, einfache Extraktion von Datum, Kennzeichen, Betrag, Referenzen. | Phase 2 | Mittel | KI erstellt Vorschläge, die Nutzer bestätigen kann. |
| AP-14 | PDF/Export | Haftbarhaltung PDF, Schadenbericht PDF, E-Mail-Vorlagen. | Phase 3 | Mittel | Standarddokumente können generiert werden. |
| AP-15 | Pilot & QA | Tests mit realen Beispielschäden, Bugs, Schulung, Go-Live-Checkliste. | Phase 4 | Hoch | Pilotabnahme durch Schadenmanagement. |

# 6. Technisches Datenmodell - MVP-Entities

| Entity | Beschreibung |
| --- | --- |
| User | Benutzerkonto, Login, Rolle, Firma, Status, Sprache, Benachrichtigung. |
| Company | Firmenstammdaten SCH/STL/BTS/TRC/LTM/TCL/RTS und Mandantenlogik. |
| Subcontractor | Externe Subunternehmer für Haftbarhaltung, ohne Login im MVP. |
| Claim | Allgemeiner Schadenfall mit SNR, Schadenart, Status, Grunddaten. |
| VehicleClaim | KFZ-Schaden mit KFS, PF-ST Kennzeichen, Unfall- und Fahrzeugdaten. |
| Document | Datei, Dokumenttyp, Status, Upload-User, KI-Ergebnis, Fallbezug. |
| ClaimAmount | Schätzung, konkrete Forderung, geprüfter Betrag, Zahlung, Währung. |
| Insurance | Versicherer, Police, KRAVAG-Schadennummer, Versicherungsstatus. |
| HistoryEntry | Kommunikation, Vermerke, Systemeinträge, Wiedervorlage, Anhänge. |
| AuditLog | Rollen-/Rechteänderungen, Login-Ereignisse, kritische Änderungen. |

# 7. Rollen und Rechte im MVP

| Rolle | Sichtbarkeit | Anlegen | Lesen | Bearbeiten | Upload | Admin | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | alle | ja | ja | ja | ja | ja | Nutzer, Firmen, Listen, Rollen und Stammdaten pflegen. |
| Schadenmanagement | alle Firmen | ja | ja | ja | ja | ja | zentrale Bearbeitung und Entscheidungsvorbereitung. |
| CEO / Geschäftsführung | alle Firmen | optional | ja | ja | nein/optional | ja | Entscheidung/Freigabe, Überblick, Eskalation. |
| Firmen-Manager | eigene Firma | ja | ja | eingeschränkt | ja | nein | Schäden melden und Unterlagen für eigene Firma hochladen. |
| Dispo / Mitarbeiter | eigene Firma | ja | ja | eingeschränkt | ja | nein | Transportdaten und Dokumente ergänzen. |
| Buchhaltung | je nach Freigabe | nein | ja | Beträge | ja | nein | Rechnungen, Schadenbetrag, Zahlstatus pflegen. |
| Nur Lesen | zugewiesener Bereich | nein | ja | nein | nein | nein | reine Einsicht. |

# 8. MVP-Prozessablauf

| Schritt | Bereich | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login | Nutzer meldet sich mit E-Mail und Passwort an. |
| 2 | Auswahl | Nutzer wählt: Neuer SNR-Schaden, neuer KFS-Schaden oder Subunternehmer-Haftbarhaltung. |
| 3 | Fallanlage | System vergibt automatisch SNR oder KFS und speichert die Grunddaten. |
| 4 | Unterlagen | Nutzer lädt Dokumente/Bilder hoch und ordnet Dokumenttypen zu. |
| 5 | Prüfung | System zeigt vorhandene/fehlende/zu prüfende Unterlagen. |
| 6 | Bearbeitung | Schadenmanagement ergänzt Betrag, Status, Versicherungsdaten und Historie. |
| 7 | Entscheidung | Bearbeitungsweg wird manuell gewählt: Selbstzahlung, Ablehnung, Versicherung, Haftbarhaltung, Ermittlung. |
| 8 | Abschluss | Vorgang wird mit Abschlussstatus, Ergebnis und Historie geschlossen. |

# 9. KI-Funktionalität - MVP vs. Ausbau

| Stufe | Inhalt |
| --- | --- |
| MVP / Phase 1 | Regelbasierte Unterlagenliste je Schadenart; manuelle Dokumenttyp-Auswahl; Status vorhanden/fehlt/zu prüfen; KI technisch vorbereiten. |
| Phase 2 | Dokumententypen automatisch erkennen; einfache Daten extrahieren; Zusammenfassung erstellen; Widersprüche markieren. |
| Phase 3 | E-Mail- und PDF-Entwürfe generieren; Haftbarhaltung vorausfüllen; Meldung an Versicherung vorbereiten. |

# 10. Abnahmekriterien MVP

| Bereich | Abnahmekriterium |
| --- | --- |
| Login | Interne Nutzer können sich mit E-Mail/Passwort anmelden; Passwort-Reset ist möglich; inaktive Nutzer haben keinen Zugriff. |
| Rollen | Firmen-Manager sieht nur eigene Firma; Schadenmanagement/Admin sieht alle Firmen; Rechteänderungen werden protokolliert. |
| SNR | Allgemeine Schäden erzeugen eindeutige SNR im Format SNR-YYYYMMDD-FIRMA-XXX. |
| KFS | KFZ-Schäden erzeugen eindeutige KFS im Format KFS-YYYYMMDD-XXX und sind nur Schenk zugeordnet. |
| Dokumente | Bilder/PDF/Office-Dokumente können hochgeladen, klassifiziert und je Vorgang angezeigt werden. |
| Historie | Manuelle Vermerke und Systemereignisse werden chronologisch gespeichert. |
| Status | Bearbeitungsstatus, Unterlagenstatus und Schadenbetrag können gepflegt werden. |
| Suche | Suche/Filter nach SNR, KFS, Firma, Status, Kennzeichen, Kunde und KRAVAG-Schadennummer funktionieren. |
| Subunternehmer | Subunternehmer-Fall kann mit SNR angelegt und als Haftbarhaltung-Workflow geführt werden. |
| Datensicherheit | Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert; Zugriffsrechte werden serverseitig geprüft. |

# 11. Testplan für Pilot

| Testfall | Szenario | Ziel |
| --- | --- | --- |
| T-01 | STL Transportbeschädigung | SNR anlegen, Fotos/CMR/Transportauftrag hochladen, fehlende Handelsrechnung anzeigen. |
| T-02 | LTM Diebstahl | Diebstahlunterlagen prüfen: Polizeiprotokoll, Stehliste, Diebstahlfragebogen. |
| T-03 | Subunternehmer | SNR-SUB-Fall anlegen, Haftbarhaltung vorbereiten, Historie mit Frist pflegen. |
| T-04 | Schenk KFZ | KFS anlegen, PF-ST Kennzeichen, Unfallmitteilungsblatt, Gutachten/Kostenvoranschlag hochladen. |
| T-05 | Rollenprüfung | Firmen-Manager kann fremde Firma nicht sehen; Schadenmanagement kann alle Fälle sehen. |
| T-06 | Suche | SNR, KFS, Kennzeichen, KRAVAG-Schadennummer, Kunde und Status testen. |

# 12. Risiken und offene technische Fragen

| Thema | Risiko / offene Frage | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Technologieauswahl | Noch zu entscheiden: No-Code/Low-Code vs. individuelle Web-App. | Vor Projektstart technische Empfehlung erstellen. |
| Dateispeicher | Dokumente können sensible Daten enthalten. | Speicherort, Rechte, Backup und DSGVO klären. |
| KI-Analyse | OCR/KI kann Dokumente falsch erkennen. | KI-Ergebnisse nur als Vorschlag; Nutzer bestätigt. |
| E-Mail-Versand | Versand an Versicherung/Kunden muss nachvollziehbar sein. | Für MVP optional; später E-Mail-Integration mit Historie. |
| Mehrsprachigkeit | DE/EN/RU global vorgesehen, aktuell Deutsch. | Technisch i18n vorbereiten, aber Inhalte zunächst Deutsch. |
| Schnittstellen | KRAVAG/API aktuell nicht definiert. | Meldung zuerst manuell/PDF/E-Mail, API später prüfen. |

# 13. Nächste Arbeitsschritte

| Nr. | Schritt | Verantwortung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| 1 | MVP-Umsetzungsplan freigeben | Jurijs / Projektverantwortliche |
| 2 | Technische Umsetzungsvariante auswählen | Web-App, Power Apps, AppSheet oder individuelle Entwicklung vergleichen |
| 3 | Datenmodell v0.1 erstellen | Tabellen, Felder, Beziehungen, Nummernlogik |
| 4 | Prototyp / MVP Backlog erstellen | Aufgaben aus Arbeitspaketen in Tickets umwandeln |
| 5 | Testdaten vorbereiten | 3-5 echte oder anonymisierte Schadenfälle |
| 6 | Entwicklung starten | Phase 0 und Phase 1 nach Priorität |

|  | Empfehlung Nach Freigabe dieses Umsetzungsplans sollte als nächstes das technische Datenmodell v0.1 und ein MVP-Backlog/Ticketplan erstellt werden. Danach kann ein Entwickler oder No-Code-Umsetzer direkt mit Phase 0 starten. |
| --- | --- |